“潭合同”台账管理系统

系统功能提升实施方案

文档版本：V1.0　|　编制日期：2026-08-18　|　适用系统：“潭合同”台账管理系统 V1.0

编制依据：《系统功能评审与改进建议（V1.0）》

文档定位：本方案将评审报告中各项提升建议细化为可执行的实施设计，逐项给出现状、目标、数据库变更、后端接口、前端交互、参考实现、验收标准与回退方案。本方案不改动现有系统代码与数据，供后续版本按 P0→P1→P2 顺序落地实施，每批实施完成后应在 1.3 节更新实施状态并同步相关手册。

# 一、实施总览

## 1.1 实施原则

兼容优先：所有数据库变更采用“加列不改名、新增可空、幂等执行”方式，存量数据自动回填，不破坏现有 640 条合同、26 个用户、13 个部门组合的数据。

小步快跑：按 P0→P1→P2 分批上线，每批独立可验收、可回退，避免一次性大版本风险。

留痕闭环：删除、归档、清空提醒等敏感操作除二次确认外强制填写原因，并写入操作日志，满足经办与审批分离的机关管理要求。

文档同步：每批上线同步更新《用户操作手册》《系统部署手册》《数据字典表》与《系统开发文档》。

## 1.2 实施优先级与里程碑

| 批次 | 实施内容 | 建议周期 | 目标版本 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 合同状态字段、财务勾稽校验、敏感操作复核留痕 | 1 周 | V1.1 |
| P1 | 密码加固、登录防护、会话密钥环境变量、提醒主动触达、附件规范 | 2 周 | V1.2 |
| P2 | 统计增强、编号规则化、台账批量操作、导入增强、备份恢复规程 | 1 个月 | V1.3 |

## 1.3 实施状态跟踪表

| 序号 | 改进项 | 优先级 | 实施状态 | 负责人 | 计划完成 | 实际完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同状态字段 | P0 | 未实施 |  |  |  |
| 2 | 财务勾稽校验 | P0 | 未实施 |  |  |  |
| 3 | 敏感操作复核留痕 | P0 | 未实施 |  |  |  |
| 4 | 密码存储加固 | P1 | 未实施 |  |  |  |
| 5 | 登录防护（失败锁定） | P1 | 未实施 |  |  |  |
| 6 | 会话密钥环境变量化 | P1 | 未实施 |  |  |  |
| 7 | 提醒主动触达与推迟 | P1 | 部分实施（2026-10-10：短信主动触达已上线；推迟 7/15/30 天未实施） |  |  |  |
| 8 | 附件管理规范（大小限制） | P1 | 已实施（2026-08-18） |  |  |  |
| 9 | 统计维度增强 | P2 | 已实施（2026-08-19） |  |  |  |
| 10 | 编号规则化 | P2 | 未实施 |  |  |  |
| 11 | 台账批量操作 | P2 | 未实施 |  |  |  |
| 12 | 导入增强 | P2 | 未实施 |  |  |  |
| 13 | 备份恢复操作规程与演练 | P2 | 未实施 |  |  |  |
| 14 | 日志防篡改固化 | P2 | 未实施 |  |  |  |

状态说明（2026-09-29 更新）：上表状态未发生变化。2026-09-20 ~ 2026-09-29 的迭代内容属于计划外新增需求——资产合同台账模块（含归档、附件、导入导出、查询统计、部门范围过滤）、资产合同租金收缴模块（`asset_rent_collections` 子表：弹窗内动态明细表、缴款方式枚举、默认直缴非税、归档只读、变更写入字段级日志）、项目合同主表改名 project_contracts、首页统计卡片与提醒列表改版（含“待收/支合同数/总金额”与“待收/支提醒”）、查询统计双选项卡、字段级变更日志、只读结果缓存与统计索引优化（schema_version 已到 v18）等，详见《系统开发文档》V1.3、《数据字典表》V1.4、《资产合同台账表（asset_contracts）说明》与《资产合同台账页面说明》。其中新增的“字段级变更日志”（含租金明细变更）是字段级留痕能力，与第 3 项“敏感操作复核留痕”（要求归档、清空提醒强制填写原因）不重叠，第 3 项仍为未实施。当前数据规模为项目合同 639 条、资产合同 5 条、租金收取记录 16 条、用户 29 个、部门组合 15 个（1.1 节中的 640/26/13 为方案编制时实况）。

## 1.4 兼容性与回退总则

每批实施前：完整备份 data/ 目录（数据库 + 附件），并确认 backups/ 自动备份机制正常。

每批上线后：执行第五章 5.1 节回归测试清单，全部通过方可交付。

回退方式：停止服务 → 恢复备份数据库与附件 → 回退程序文件（app.py、templates/index.html、static/）→ 重启。所有数据库变更为增量列，旧版程序可正常读取。

# 二、P0 快赢（1 周内）

## 2.1 合同状态字段

现状：合同生命周期仅以“是否结算 + 是否归档”两个分散标志描述，无法表达“拟签、执行中、已完工、已结算、已终止”等状态，统计口径不统一，编辑权限由归档标志单独控制。

目标：新增“合同状态”字段，覆盖合同全生命周期，由状态统一驱动列表展示、统计口径与编辑权限，替代当前分散标志造成的口径混乱。

数据库变更（在 app.py 的 init_db() 中以幂等方式执行）：

ALTER TABLE contracts ADD COLUMN "合同状态" TEXT;
UPDATE contracts SET "合同状态" = CASE
  WHEN "是否归档" = '是' THEN '已归档'
  WHEN "是否结算" = '是' THEN '已结算'
  WHEN "是否结算" = '否' THEN '执行中'
  ELSE '执行中'
END
WHERE "合同状态" IS NULL OR TRIM("合同状态") = '';

状态枚举：拟签、执行中、已完工、已结算、已终止、已归档。

后端变更：

CONTRACT_COLUMNS 在“是否结算”之后增加“合同状态”，使导出、导入模板、c2r() 输出同步覆盖；

新增合同默认状态“拟签”；新增/修改/导入时校验状态枚举，非法值拒绝；

状态联动：状态置为“已归档”时同步写入“是否归档/归档人/归档时间”；置为“已结算”时同步写入“是否结算=是”，保证新旧口径一致；

列表筛选增加 status 参数，与现有 archived、is_settled 筛选并存。

前端变更：

新增/编辑合同表单增加“合同状态”下拉选择；

台账列表增加“状态”列，按状态显示彩色徽章（拟签=灰色、执行中=蓝色、已完工=绿色、已结算=青色、已终止=红色、已归档=橙色）；

搜索筛选条件增加“合同状态”下拉。

参考实现：

STATUS_VALUES = ("拟签", "执行中", "已完工", "已结算", "已终止", "已归档")

def _apply_status(row):
    st = str(row.get("合同状态", "")).strip()
    if not st:
        row["合同状态"] = "拟签"
    if st == "已归档":
        row["是否归档"] = "是"
        row["归档时间"] = datetime.datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")
        row["归档人"] = get_cur_user().get("姓名", "")
    if st == "已结算":
        row["是否结算"] = "是"

验收标准：

- 存量 640 条合同按回填规则自动获得状态，无空值；

- 新建合同默认“拟签”；状态枚举外值被拒绝；

- 状态为“已归档”的合同只读（编辑、删除、附件上传均被拒绝）；

- 列表可按状态筛选，导出 Excel 与导入模板均包含“合同状态”列；

- 统计页可按状态分组统计（与 4.1 节配合）。

回退方案：删除“合同状态”列不影响其他列；回退旧版程序文件即可，无需数据迁移。

## 2.2 财务勾稽校验

现状：合同金额可为 0 或负数；“结算金额、已支付、未支付”三列可手工填出互相矛盾的数据；日期字段无先后逻辑校验，容易产生手工数据矛盾。

目标：金额非负且合同金额大于 0；未支付金额自动按“结算金额 − 已支付”计算；日期逻辑校验（完工不早于开工、竣工验收不早于完工、下次招采时间应晚于当前日期）。

后端校验规则（新增、修改、导入三处统一调用同一校验函数）：

| 校验项 | 规则 | 级别 |
| --- | --- | --- |
| 合同金额 | 必须大于 0 | 错误，阻止保存 |
| 结算金额 / 已支付 / 未支付 | 不能为负数 | 错误，阻止保存 |
| 未支付 | 结算金额与已支付均填写时自动计算为“结算金额 − 已支付” | 自动修正 |
| 完工时间 | 不早于开工时间（两者均填写时） | 错误，阻止保存 |
| 竣工验收时间 | 不早于完工时间（两者均填写时） | 错误，阻止保存 |
| 下次招采时间 | 应晚于当前日期（填写时） | 警告，提示确认 |

参考实现：

def validate_finance(row, warnings=None):
    errs = []
    amt = _num(row.get("合同金额（万元）"))
    if amt is not None and amt <= 0:
        errs.append("合同金额必须大于 0")
    for k in ("结算金额", "已支付", "未支付"):
        v = _num(row.get(k))
        if v is not None and v < 0:
            errs.append("%s 不能为负数" % k)
    s = _num(row.get("结算金额")); p = _num(row.get("已支付"))
    if s is not None and p is not None:
        row["未支付"] = round(max(0, s - p), 2)
    d1 = parse_date(row.get("开工时间")); d2 = parse_date(row.get("完工时间"))
    d3 = parse_date(row.get("竣工验收时间"))
    if d1 and d2 and d2 < d1:
        errs.append("完工时间不能早于开工时间")
    if d2 and d3 and d3 < d2:
        errs.append("竣工验收时间不能早于完工时间")
    return errs

前端变更：

表单保存前执行相同校验，错误字段红色提示；“未支付”字段在“结算金额、已支付”填写后自动回显计算值（只读）；

下次招采时间早于今天时，保存前弹出确认提示。

验收标准：

- 合同金额 ≤ 0 时保存被阻止并提示；

- 负数金额字段被阻止；未支付与“结算金额 − 已支付”不一致时自动修正；

- 完工早于开工、验收早于完工被阻止；

- 导入预览对上述错误逐条标红，导入时跳过错误行。

回退方案：校验为纯逻辑变更，无数据结构变更；回退旧版程序文件即可。

## 2.3 敏感操作复核留痕

现状：删除已强制填写原因；归档、清空下次招采时间仅有二次确认，未强制填写原因，操作日志详情为空，无法满足审计留痕要求。

目标：删除、归档、清空下次招采时间三类敏感操作统一强制填写原因，并将原因写入操作日志详情。

后端变更：

api_archive_contract、api_clear_remind 增加必填 reason 字段，缺失返回 400“请填写操作原因”；

日志详情分别写入“归档原因：…”“清空提醒原因：…”。

前端变更：

归档确认、清空提醒（永久关闭）确认框增加原因输入框（needReason: true），未填写不允许确认。

验收标准：

- 三类操作不填原因无法提交；

- 日志审计中可查到“操作类型=归档/清空提醒”且详情包含原因；

- 导出日志包含上述详情。

回退方案：纯逻辑变更，回退旧版程序文件即可。

# 三、P1 风控（2 周内）

## 3.1 密码存储加固

现状：密码使用 SHA256(密码 + 固定盐) 存储，无迭代次数，盐值固定并写死在源码中，抗暴力破解能力弱。

目标：改用 werkzeug 提供的 PBKDF2（generate_password_hash / check_password_hash），历史 SHA256 密码在首次成功登录时自动迁移为新算法，实现无缝升级。

参考实现：

from werkzeug.security import generate_password_hash, check_password_hash

def hash_pw(p):
    return generate_password_hash(p, method="pbkdf2:sha256:600000")

def verify_pw(p, stored):
    return check_password_hash(stored, p)

# 登录校验处：
if verify_pw(pw, stored_pw):
    if not stored_pw.startswith("pbkdf2:"):   # 旧 SHA256 哈希自动迁移
        db_exec('UPDATE users SET "密码"=? WHERE "用户名"=?', (hash_pw(pw), un))

配套变更：

新增用户、重置密码、修改个人信息全部改用 hash_pw()；

《系统部署手册》7.4 节密码重置脚本同步更新为 PBKDF2 版本；

升级后旧脚本生成的 SHA256 密码仍可登录一次并自动迁移，无需人工干预。

验收标准：

- 新用户密码为 pbkdf2:sha256:... 格式；

- 旧 SHA256 密码用户首次登录成功后被自动迁移；

- 登录接口耗时增量在可接受范围（PBKDF2 迭代 60 万次约 0.1～0.3 秒）。

回退方案：verify_pw 兼容新旧两种格式，回退旧版程序文件即可，无需处理密码数据。

## 3.2 登录防护（失败锁定）

现状：登录无失败次数限制，可被无限暴力尝试；失败仅写日志。

目标：同一用户名连续失败 5 次锁定 15 分钟，锁定期间提示剩余时间；失败与锁定事件写入操作日志；远期可扩展图形验证码。

参考实现（单进程部署内存实现，多进程需改用 SQLite/Redis）：

_login_fail = {}   # {"admin": [失败次数, 锁定截止时间戳]}

MAX_FAIL = 5
LOCK_MINUTES = 15

def _check_lock(un):
    rec = _login_fail.get(un)
    if not rec:
        return None
    fails, until = rec
    if until and time.time() < until:
        return int((until - time.time()) // 60) + 1
    return None

def _record_fail(un):
    rec = _login_fail.get(un) or [0, 0]
    rec[0] += 1
    if rec[0] >= MAX_FAIL:
        rec[1] = time.time() + LOCK_MINUTES * 60
        rec[0] = 0
    _login_fail[un] = rec

# 登录成功时清空计数：_login_fail.pop(un, None)

验收标准：

- 同一用户名连续输错 5 次后被锁定，提示“账号已锁定，请 X 分钟后再试”；

- 锁定期间即使密码正确也拒绝登录；

- 锁定事件写入操作日志；

- 部署手册补充防火墙来源 IP 白名单与 HTTPS 建议。

回退方案：关闭锁定逻辑或回退旧版程序文件。

## 3.3 会话密钥环境变量化

现状：app.secret_key 为源码内置固定值，存在源码泄露导致会话伪造风险。

目标：优先读取环境变量 SECRET_KEY，未设置时回退内置值并输出启动告警。

参考实现：

import os
_DEFAULT_SECRET = "xtsgj_contract_manager_secret_key_2026"
app.secret_key = os.environ.get("SECRET_KEY", _DEFAULT_SECRET)
if os.environ.get("SECRET_KEY") is None:
    print("[WARN] 未设置环境变量 SECRET_KEY，请为生产环境配置随机密钥")

部署配套（详见《系统部署手册》8.2 节）：

Windows：为服务账户设置用户环境变量 SECRET_KEY；

Linux systemd：Environment=SECRET_KEY=<随机密钥>，密钥可用 python -c "import secrets; print(secrets.token_hex(32))" 生成；

修改密钥会导致所有已登录会话失效，需在低峰期执行并通知用户重新登录。

验收标准：

- 设置环境变量后，会话加密使用新密钥（重启后旧会话失效）；

- 未设置时启动输出告警，系统仍可运行。

回退方案：恢复内置默认值或回退程序文件。

## 3.4 提醒主动触达与推迟

现状：提醒仅登录时实时计算，用户不上线无法感知；提醒项只能“永久关闭”（清空下次招采时间），缺少“稍后处理”能力。

目标：

首页增加“逾期未处理”“本月待办”统计卡片与“逾期未处理合同”列表；

提醒项支持“推迟 7 / 15 / 30 天”（下次招采时间顺延并写入日志）；

远期可对接短信、邮件通知（预留通知配置项）。

V1.5 实施情况（2026-10-10，已上线）：

短信主动触达已实现：到期提醒 / 待收提醒 / 待支提醒可按“每人一条、每周一次（默认周一 09:00，可配置）”自动向经办人、现场负责人、责任人、承租人发送短信，无需用户登录；另提供合同内“模板催办 / 点对点发送”、独立“点对点发送”与“失败重发”。

支撑能力：短信平台配置与签名、发送记录（含回执/回复回写）、模板管理、连通性测试、单合同短信开关、错误信息中文化。

尚未实施：提醒项“推迟 7 / 15 / 30 天”、首页“逾期未处理合同”列表、邮件通道。

详见《用户操作手册》第十章、《数据字典表》第 13/15/16 节、《系统开发文档》4.6 节、《短信提醒_数据库升级方案》。

后端变更：

@app.route("/api/contracts/<cid>/postpone", methods=["PUT"])
@login_required
def api_postpone_contract(cid):
    # 校验权限（本部门/分管部门，已归档拒绝）
    # days ∈ (7, 15, 30)
    # next_bid_date = next_bid_date + timedelta(days=days)
    # write_log("合同台账", "推迟提醒", obj=number, detail="推迟 %s 天" % days)

/api/dashboard 响应增加 overdue_count（下次招采时间早于今天且未归档）、month_todo_count（本月内到期）字段；

/api/reminders 返回条目区分 overdue（逾期）与 upcoming（即将到期）。

前端变更：

首页统计卡片区新增两张小型卡片：逾期未处理、本月待办；

提醒列表增加“推迟7天/推迟15天/推迟30天”按钮（权限与永久关闭一致）；

逾期合同置顶并红色高亮。

验收标准：

- 首页可看到逾期数量与逾期列表；

- 推迟后下次招采时间正确顺延，日志记录操作人与原因（如填写）；

- 已归档合同不可推迟。

回退方案：回退程序文件即可；已顺延的日期如需回退可人工修改。

## 3.5 附件管理规范

实施状态：已实施（2026-08-18）。系统设置新增“全局默认上传最大附件”（默认 20M，范围 1～200），上传超限将被拒绝；格式白名单与附件操作留痕保持原有功能。

现状：已有格式白名单（jpg/jpeg/png/gif/webp/bmp/pdf）与上传、删除留痕；附件目录已纳入备份范围；但无单文件大小限制，超大文件可能拖垮服务或占满磁盘。

目标：单文件不超过 20 MB；客户端预检 + 服务端强制校验；附件操作留痕保持现状。

参考实现：

ATTACH_MAX_BYTES = 20 * 1024 * 1024   # 20MB

# 服务端保存前：
f = request.files.get("file")
if f and f.content_length is not None and f.content_length > ATTACH_MAX_BYTES:
    return jsonify({"error": "附件大小不能超过 20MB"}), 400
# 保存后再校验实际大小：os.path.getsize(...) > ATTACH_MAX_BYTES 则删除并报错

前端变更：选择文件时校验 file.size > 20MB 并提示，减少无效上传。

验收标准：

- 大于 20MB 文件在前端与服务端均被拒绝；

- 正常附件上传、下载、删除不受影响；

- 上传失败时临时文件被清理。

回退方案：回退程序文件即可。

# 四、P2 提效（1 个月内）

## 4.1 统计维度增强

实施状态：已实施（2026-08-19）。

现状：统计仅支持按部门、项目分类、经办人、时间四个维度，且只有合同数与合同金额两个指标，无法监控欠款风险与预算执行。

实施内容：

新增“按部门支付情况”“按项目支付情况”维度（接口 pay_dept/pay_project，归一化为 unpaid 逻辑）：按部门或项目汇总未支付金额；未支付取值优先使用“未支付”字段，为空时按“合同金额 - 已支付”自动计算；

新增“按部门预算执行情况”“按项目预算执行情况”维度（接口 budget_dept/budget_project，归一化为 budget 逻辑）：按部门或项目对比“决策的招标控制价”合计与“合同金额”合计，计算差额（合同金额 - 招标控制价）与偏差率（差额 ÷ 招标控制价 × 100%）；

分组方式并入统计维度名称，不再使用独立“分组维度”下拉；

统计筛选与查询条件联动：统一支持单位、科室、经办人、采购时间起止、年份过滤（_stat_filter()），口径与合同列表一致；

图表按维度分发：支付类维度图表1 对比未支付/已支付、图表2 对比合同金额/未支付；预算类维度图表1 对比控制价/合同金额、图表2 展示偏差率；两张图表仍可独立切换柱状/饼图/折线/环形；统计维度下拉顺序为：按部门、按时间、按经办人、按项目分类、按部门支付情况、按项目支付情况、按部门预算执行情况、按项目预算执行情况。

后端变更：/api/statistics 增加 unpaid、budget 分支与 dim=dept|project 分组参数，所有类型统一经 _stat_filter() 过滤。

前端变更：统计维度下拉增加“按部门支付情况”“按项目支付情况”“按部门预算执行情况”“按项目预算执行情况”并固定顺序（按部门、按时间、按经办人、按项目分类、部门支付情况、项目支付情况、部门预算执行情况、项目预算执行情况）；分组并入维度名称，移除“分组维度”下拉；新增“采购时间(起/止)”筛选；makeChart 支持多数据集，renderCharts 按维度分发图表。

验收标准：

- 未支付金额：有“未支付”字段优先取字段值，为空按“合同金额 - 已支付”计算，与明细一致；

- 预算执行：差额与偏差率计算正确，图表与明细一致；

- 部门/经办人/时间范围筛选与统计结果联动，口径与合同列表一致；

- 普通用户统计范围仅限本部门 + 分管部门。

## 4.2 编号规则化

现状：合同编号由经办人手工填写，易重号、易错号，缺少统一规则。

目标：提供“年度-类别-序号”自动编号辅助，如 2026-FW-001；类别代码：FW=服务类、WH=维护维修类、HW=货物类、JS=建设项目；编号仍允许手工修改，规则仅作辅助。

后端变更：

CATEGORY_CODE = {"服务类": "FW", "维护维修类": "WH", "货物类": "HW", "建设项目": "JS"}

@app.route("/api/contracts/next_number", methods=["GET"])
@login_required
def api_next_number():
    category = request.args.get("category", "")
    code = CATEGORY_CODE.get(category, "QT")
    year = datetime.date.today().year
    prefix = "%s-%s-" % (year, code)
    max_no = 0
    for c in read_contracts():
        n = str(c.get("编号", ""))
        if n.startswith(prefix):
            try:
                max_no = max(max_no, int(n[len(prefix):]))
            except ValueError:
                pass
    return jsonify({"number": "%s%03d" % (prefix, max_no + 1)})

前端变更：新增/编辑表单“编号”旁增加“自动编号”按钮，按当前选择的“项目分类”请求并回填。

验收标准：

- 选择分类后点击自动编号，生成格式正确且不重复的编号；

- 手工编号仍可修改，重复编号校验继续生效。

回退方案：回退程序文件即可。

## 4.3 台账批量操作

现状：延续性项目需逐条修改下次招采时间或归档，效率低。

目标：台账列表支持批量选择，提供“批量归档”“批量推迟下次招采时间（+7/15/30 天）”操作。

后端变更：

@app.route("/api/contracts/batch_archive", methods=["POST"])
@app.route("/api/contracts/batch_postpone", methods=["POST"])
# 入参：{"ids": ["row_1", ...], "reason": "..."} 或 {"ids": [...], "days": 15}
# 逐条复用单条权限校验；已归档/无权限的跳过并在结果中报告
# 返回：{"archived": n, "skipped": [编号, ...]} / {"postponed": n, "skipped": [...]}

前端变更：

列表增加复选框列与“全选本页”；

批量归档/批量推迟按钮（选中后可点击，管理员全量，普通用户仅本部门 + 分管部门）；

批量归档需填写原因（复用 2.3 节原因输入框）。

验收标准：

- 批量操作仅影响有权限的合同；

- 批量归档逐条写入日志并含原因；

- 无权限与已归档合同在结果中列出（skipped），不静默跳过。

回退方案：批量操作使用既有单条写逻辑，回退程序文件即可。

## 4.4 导入增强

现状：已有模板下载、导入预览（逐条校验并分类“通过/警告/错误”）、重复编号跳过；错误行不导入。

目标：预览结果支持选择“仅导入通过行”或“跳过警告行继续导入”；导入结果报告逐条原因（当前已返回 skipped 列表，需在界面完整展示行号与原因）。

后端变更：/api/contracts/import 增加 mode 参数（strict=仅通过行，warn_ok=通过+警告行）；返回每条跳过记录包含行号与原因。

前端变更：预览弹窗增加导入模式选择；结果页展示逐条跳过明细（行号、编号、原因）。

验收标准：

- 两种模式导入数量符合预期；

- 跳过明细可追溯到行号与原因；

- 与 2.2 节财务校验联动（错误行不导入）。

## 4.5 备份恢复操作规程与演练

现状：《系统部署手册》第 4 章已具备自动备份、手动备份、整体恢复、单条恢复方法；缺少定期恢复演练要求与记录。

目标：固化操作规程并加入演练机制：

自动备份：每次写操作前备份，保留 30 天（现状，保持）；

手动备份：每周一次，每月异地归档一次（现状，保持）；

恢复演练：每季度至少一次，记录演练时间、演练人、恢复方式、恢复数据量与结果，记录表见本方案 6.3 节；

演练内容：整体恢复演练（数据库 + 附件）、单条误删恢复演练。

验收标准：季度演练记录完整、可追溯；演练中发现的问题在一个月内闭环。

## 4.6 日志防篡改固化

现状：操作日志仅通过 INSERT 追加写入，系统内无修改/删除日志的界面与接口，导出动作自身留痕，基本满足审计要求。

目标：

保持“只追加、不可修改、不可删除”的设计，明确禁止新增日志编辑功能；

可选加固：将 operation_logs 定期导出归档并移出在线库，或在数据库层面对日志表做只读权限控制；

日志保留天数由“系统设置-日志保留天数”控制（默认 90 天），到期自动清理。

验收标准：API 层无任何修改/删除日志的入口；定期归档脚本可导出并清理历史日志。

# 五、实施保障

## 5.1 回归测试清单

| 模块 | 测试项 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| 登录 | admin 登录 | 成功进入首页 |
| 登录 | 错误密码 5 次（P1 后） | 第 6 次起锁定并提示 |
| 登录 | 旧 SHA256 密码登录（P1 后） | 登录成功并自动迁移 |
| 合同 | 新增（默认状态“拟签”） | 列表可见，编号唯一校验生效 |
| 合同 | 金额 ≤ 0 / 日期逻辑错误 | 保存被阻止并提示 |
| 合同 | 未支付自动计算 | 保存后与“结算金额−已支付”一致 |
| 合同 | 删除 / 归档 / 清空提醒 | 必须填写原因，日志含原因 |
| 合同 | 状态=已归档 | 只读，所有修改入口被拒绝 |
| 合同 | 导出 | 包含全部列与状态列（P0 后） |
| 合同 | 导入预览与导入 | 错误行标红跳过，模板可下载 |
| 合同 | 自动编号（P2 后） | 格式 2026-FW-001 且不重复 |
| 合同 | 批量归档/批量推迟（P2 后） | 仅影响有权限合同，结果含 skipped |
| 提醒 | 首页逾期/本月待办卡片（P1 后） | 数量正确 |
| 提醒 | 推迟 7/15/30 天 | 下次招采时间顺延并留痕 |
| 统计 | 六个维度（含未支付汇总、预算执行对比） | 图表与明细一致 |
| 统计 | 未支付汇总（按部门/项目） | 未支付=字段值，空则金额-已支付 |
| 权限 | 管理员/普通/查询用户 | 列表、统计、提醒、导出口径一致 |
| 日志 | 敏感操作留痕、导出留痕 | 可查询、可导出 |
| 备份 | 写操作前自动备份 | backups/ 新增时间戳文件 |
| 备份 | 30 天清理 | 过期备份被删除 |
| 备份 | 整体恢复演练 | 数据库+附件可恢复 |

## 5.2 发布与回滚流程

- 发布前：备份 data/ 与 backups/；记录当前版本号与系统设置值；

- 替换：覆盖 app.py、templates/index.html、static/（如有变更）、requirements.txt（如依赖变更）；

- 启动：确认启动日志无错误，自动执行数据库迁移（幂等）；

- 验证：执行 5.1 回归测试清单；

- 回滚：停止服务 → 恢复备份 data/ → 恢复旧版程序文件 → 重启 → 复测登录与合同列表。

## 5.3 上线前检查表（管理员）

修改默认密码，设置 SECRET_KEY 环境变量（P1 后）；

完成一次备份恢复演练并记录；

防火墙 / HTTPS / 来源 IP 白名单就绪；

操作日志导出并归档；

通知全体用户版本变更与操作变化（如有）。

# 六、附录

## 6.1 数据库变更汇总表

| 目标版本 | 变更对象 | 变更内容 | 执行方式 | 影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.1 | contracts | 新增“合同状态”列 | 幂等 ALTER + 回填 UPDATE | 低，增量列 |
| V1.1 | users | 密码哈希格式升级 | 登录时按需 UPDATE（非结构变更） | 低，自动迁移 |
| V1.2 | settings | 可选新增登录锁定参数（max_fail、lock_minutes） | INSERT OR IGNORE | 低 |
| V1.2 | settings | 附件大小限制参数（default_attach_max_mb，默认 20） | 已实施（2026-08-18） | 低 |
| V1.3 | settings | 可选新增通知配置项 | INSERT OR IGNORE | 低 |

## 6.2 文档联动清单

| 变更 | 需同步文档 |
| --- | --- |
| 合同状态字段 | 《数据字典表》《用户操作手册》（表单/列表/筛选）《系统部署手册》（导入模板说明） |
| 财务勾稽校验 | 《用户操作手册》（新增/编辑合同） |
| 密码加固与登录防护 | 《系统部署手册》（7.4 密码重置、8.x 安全加固） |
| 提醒主动触达与推迟 | 《用户操作手册》（首页与到期提醒、第十章 短信提醒）、《数据字典表》（第 7/13/15/16 节）、《系统开发文档》（4.4/4.6 节） |
| 统计增强 | 《用户操作手册》（查询统计） |
| 编号规则化 | 《用户操作手册》（新增合同）《数据字典表》 |
| 批量操作 | 《用户操作手册》（合同台账） |
| 附件大小限制 | 《用户操作手册》（附件说明） |

## 6.3 恢复演练记录表

| 演练日期 | 演练人 | 演练方式 | 恢复数据量 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本方案由系统管理员与开发人员共同维护；每批实施完成后更新 1.3 节状态跟踪表与 6.1 节变更汇总表。