“潭合同”台账管理系统

系统功能评审与改进建议

评审角色：合同管理科负责人

评审对象：“潭合同”台账管理系统（V1.0）

评审日期：2026-08-16

文档版本：V1.1（修订版）

文档修订：2026-08-18，补充实施说明与状态跟踪；方案细则见《系统功能提升实施方案》

# 一、评审说明

本次评审立足合同管理科日常管理需要，对照《合同台账管理系统需求规格说明书（V3.1）》，结合系统当前实际功能逐项核对，并提出增减与调整建议。评审范围覆盖系统全部功能模块：登录认证、合同台账、查询统计、到期提醒、用户与部门管理、日志审计、系统设置。

总体结论：系统核心需求已全部实现，且超出原始需求完成了附件管理、Excel 导入、合同归档、分管部门授权、日志审计、数据字典、操作手册等扩展功能，可满足合同台账管理的基本要求；主要差距集中在合同全生命周期管理、财务勾稽校验、提醒主动触达与安全加固方面，建议按本报告优先级逐步完善。

后续变更提示（2026-09-29 补充）：本报告为 2026-08 评审期成果。此后系统新增了资产合同台账模块（资产合同表 + 归档 + 附件 + 导入导出 + 查询统计 + 按部门过滤）、资产合同租金收缴模块（asset_rent_collections 子表：弹窗内动态明细表新增/编辑/删除、应缴/实缴/差额实时汇总、缴款方式枚举“直缴非税/现金/微信/其他”且默认直缴非税、归档只读、变更写入字段级日志）、合同主表改名 project_contracts、首页卡片与提醒列表改版（五张卡片悬停环形图气泡 + “待收/支提醒”）、查询统计双选项卡，以及字段级变更日志；schema_version 已到 v18。本报告中“附件管理为三类（决策依据/合同/验收结算）”指项目合同，资产合同附件为三类（资产现状图片/决策依据/合同）。最新功能与结构见《系统开发文档》V1.3、《数据字典表》V1.4 与《用户操作手册》V1.4。

# 二、总体评价

核心业务闭环完整：合同从新增、查询、统计、导出、归档到提醒的全流程可用，界面蓝色科技风格统一，操作体验良好。

权限模型合理：管理员全量可见，普通用户与查询用户按“本部门加分管部门”统一过滤列表、提醒、统计与导出，口径一致。

数据基础扎实：数据字典、用户操作手册、第三方许可清单已配套，具备交付与审计条件。

存在的差距：缺少合同状态管理、财务金额勾稽校验、删除复核留痕与主动提醒触达；安全方面密码存储与登录防护可进一步加固。

# 三、已满足需求核对

| 功能模块 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 登录认证与角色权限 | 已满足 | 管理员、普通用户、查询用户三级角色，登录即校验权限 |
| 合同台账维护 | 已满足 | 29 列字段增删改查，所属部门自动注入，编号唯一性校验 |
| 合同查询筛选 | 已满足 | 多条件组合筛选、分页（20/50 条）、详情查看 |
| 统计与图表 | 已满足 | 按部门、经办人、时间、分类统计，柱状图、饼图、折线图 |
| 数据导出与导入 | 已满足 | 查询结果导出 xlsx，支持 Excel 批量导入 |
| 到期提醒 | 已满足 | 下次招采时间减去提醒天数，全局默认 60 天可配置 |
| 首页仪表板 | 已满足 | 五张统计卡片：总合同数、总合同额、已/将到期合同数、待收/支合同数、待收/支总金额（数据范围按角色过滤；V1.4 起前三张之外的“待收/支”两张亦支持悬停查看“待收/待支”构成占比） |
| 用户管理 | 已满足 | 用户增删改、重置密码、分管部门授权 |
| 部门管理 | 已满足 | 部门组合维护，删除前校验关联用户 |
| 日志审计 | 已满足 | 分级查看、筛选、管理员导出，保留天数可配置 |
| 合同归档 | 已满足 | 归档后只读，所有用户仅可浏览 |
| 附件管理 | 已满足（扩展） | 决策依据、合同、验收结算三类附件上传下载 |
| 系统设置 | 已满足 | 默认提醒天数、日志保留天数可配置 |

# 四、建议新增功能

## （一）高优先级：直接影响业务合规与风险防控

增加“合同状态”字段：建议状态为拟签、执行中、已完工、已结算、已终止、已归档，替代当前分散的“是否结算加归档状态”标志，由状态驱动统计口径与编辑权限，避免口径混乱。

增加财务勾稽校验：未支付金额自动按“结算金额减已支付”计算或提交校验；合同金额必须大于 0；日期逻辑校验（完工时间不得早于开工时间、下次招采时间应晚于当前日期），防止手工数据矛盾。

删除与修改复核留痕：删除、归档、清空下次招采时间等敏感操作除二次确认外，强制填写操作原因并记录到日志，满足经办与审批分离的机关管理要求。

提醒主动触达：当前提醒仅登录时实时计算，用户不上线即无法感知。建议首页增加“逾期未处理合同”列表，提醒支持“推迟 7/15/30 天”，远期可对接短信或邮件通知。（2026-10-10 更新：短信主动触达已上线——到期/待收/待支提醒按“每人一条、每周一次（默认周一 09:00，可配置）”自动下发，另提供合同内催办、点对点发送与失败重发；首页“逾期未处理”列表与“推迟”能力仍未实施。）

## （二）中优先级：提升管理效率

统计维度增强：增加未支付金额汇总（欠款风险监控）、招标控制价与合同金额预算执行对比、按采购方式统计三个口径。

编号规则化：支持“年度加类别”自动编号（如 2026-FW-001），新增页面提供编号格式提示，降低手工编号错误。

附件管理补全：补充附件大小限制与格式白名单，附件目录纳入备份与恢复范围，附件操作留痕（当前已有日志埋点）。

台账批量操作：批量修改下次招采时间、批量归档，提升延续性项目维护效率。

## （三）低优先级：可选增强

批量导入增加错误报告与逐条校验结果预览，导入前可下载标准模板。

首页增加“本月待办”“逾期未处理”小型卡片，方便领导快速掌握动态。

# 五、建议调整（安全与合规）

| 调整项 | 现状 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| 密码存储 | SHA256 固定盐 | 改用 PBKDF2 或 scrypt（如 werkzeug 安全模块），历史密码登录时自动迁移 |
| 登录防护 | 无失败限制 | 连续失败锁定或验证码，部署 HTTPS |
| 会话密钥 | 内置固定值 | 改为环境变量配置，避免源码泄露 |
| 日志防篡改 | 可追加可修改 | 操作日志只追加、禁止修改，导出动作自身留痕 |
| 备份恢复 | 备份至 backups 目录 | 补充《备份恢复操作规程》，配置定时备份并定期恢复演练 |

# 六、可简化或删除项

“查询用户”角色保留作只读账号，无需删除。

“决策依据、招标控制价决策的依据”等低使用率字段建议保留文本输入，不做下拉约束，避免破坏存量数据。

日志“查询不记录”符合大数据量实际，保持现状。

合同浏览页已提供“打印为PDF”（新标签页打印视图 + 打印人/打印时间水印），可满足审计留档需要；打印操作本身以浏览器打印日志为准，系统暂不强制记录，后续如需可增加打印留痕。

# 七、实施优先级与路线图

| 优先级 | 实施内容 | 建议完成时间 |
| --- | --- | --- |
| P0 快赢 | 金额与日期校验、合同状态字段、删除原因留痕 | 1 周内 |
| P1 风控 | 密码加固、提醒主动触达与推迟、附件规范 | 2 周内 |
| P2 提效 | 统计增强、编号规则化、批量操作、备份恢复规程 | 1 个月内 |

## 7.1 实施说明与状态跟踪

评审建议的落地实施已形成《系统功能提升实施方案》（docs/系统功能提升实施方案.md），逐项给出数据库变更、后端接口、前端交互、参考实现、验收标准与回退方案，供后续版本按 P0→P1→P2 顺序执行。本节为实施状态摘要，完整跟踪表见实施方案 1.3 节。

| 优先级 | 改进项 | 实施状态 |
| --- | --- | --- |
| P0 快赢 | 合同状态字段、财务勾稽校验、敏感操作复核留痕 | 待实施（目标 V1.1） |
| P1 风控 | 密码加固、登录防护、会话密钥环境变量、提醒主动触达、附件规范 | 部分实施：提醒主动触达（短信）已于 2026-10-10 上线；其余待实施（目标 V1.2） |
| P2 提效 | 统计增强、编号规则化、批量操作、备份恢复规程、导入增强 | 待实施（目标 V1.3） |

# 八、结论

系统已具备交付使用条件，可先行上线运行；建议按 P0、P1、P2 顺序推进完善，重点补齐合同状态、财务校验与安全加固，确保台账数据准确、流程合规、审计可溯。